|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida en conjunto. |
| --- | --- |

Puedes responder en cada una de las secciones por pregunta en el AVA. O bien, completar esta guía a y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En términos generales, el proyecto ha avanzado de acuerdo con la planificación definida en la Carta Gantt. Las etapas iniciales de levantamiento de requerimientos, definición del proyecto, diseño del modelo de datos y prototipado de interfaces han permitido preparar la fase de desarrollo. Han facilitado el trabajo el uso de herramientas de código abierto y la coordinación con la Municipalidad. Las principales dificultades han sido trabajar con información física incompleta o desordenada, precisar criterios de clasificación y ajustar correctamente la georreferenciación y el nivel de confianza.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar estas dificultades, hemos mantenido una distribución de responsabilidades según el rol de cada integrante y realizamos ajustes de manera progresiva. Frente a datos incompletos, se contempla registrar información no disponible y validar la carga antes de incorporarla al sistema. La georreferenciación, clasificación y digitalización se revisarán mediante pruebas funcionales e iteraciones. Además, se mantiene una arquitectura local con SQLite para no depender de la disponibilidad de un servidor municipal.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu(s) evidencia(s) de avance? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tus evidencias? Evaluamos positivamente las evidencias de avance, ya que permiten demostrar tanto el diseño como el desarrollo del proyecto. Destacamos el modelo entidad-relación, que respalda la estructura de datos,y el progreso del equipo. Para mejorar las evidencias, debemos mantener la documentación actualizada, relacionar cada avance con los requerimientos del proyecto y registrar de forma más ordenada las pruebas, resultados y correcciones realizadas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es asegurar que el avance técnico y las evidencias que estamos generando sean suficientes y estén correctamente alineados con los criterios de evaluación de la Fase 2. También queremos confirmar que la integración entre digitalización, base de datos, mapa y reportes se esté documentando de manera adecuada. La pregunta que haríamos al docente es: ¿las evidencias planificadas y el nivel de documentación actual son suficientes para demostrar el avance, o recomienda incorporar evidencias adicionales de pruebas e integración? (La mayoría son imágenes…)

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento no consideramos necesario redistribuir completamente las actividades, porque los roles definidos se relacionan con las competencias y responsabilidades de cada integrante. Marcelo mantiene la coordinación, documentación y pruebas; Álvaro el modelo de datos, SQLite e importación; y Nicolás las interfaces, el mapa interactivo y la experiencia de usuario. Como actividad adicional compartida, consideramos importante reforzar la integración entre módulos y las pruebas funcionales, de modo que todo el equipo participe en la detección y corrección de problemas.

6. Proyecto APT, trabajo en grupo

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente el trabajo en grupo por la distribución clara de funciones y porque cada integrante aporta desde un área distinta, permitiendo avanzar en paralelo. Como aspectos a mejorar, debemos realizar revisiones conjuntas con mayor frecuencia, documentar mejor las decisiones técnicas y comunicar anticipadamente los cambios que puedan afectar a otros integrantes, especialmente durante la integración y las pruebas finales.